ΔΗΜΟΣ  ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ  ΤΗΝΟΥ         Ξινάρα 9 Σεπτεμβρίου 2008

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δνση: Ξινάρα Τήνου

ΤΗΝΟΣ 84200

#### ΤΗΛ  22833 60200

ΦΑΞ  22833 60230

e-mail-exombourgo@thn.forthnet.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο      Τ Υ Π Ο Υ

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα σχετικά με το υφιστάμενο σφαγείο στην πόλη της Τήνου, για τα οποία γεγονότα κατατέθηκε επερώτηση του βουλευτή του Συνασπισμού κ. Φώτη Κουβέλη προς του Υπουργούς Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ αλλά και τη μη επαναχορήγηση εντολής κρεοσκοπικού ελέγχου για τα Σφαγεία της Τήνου από 01/09/2008, ως Δήμαρχος της Ενδοχώρας της Τήνου αλλά και ως Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης  Σφαγείου και Ελαιοτριβείου Τήνου, η οποία Επιχείρηση βρίσκεται ένα μόλις βήμα πριν την  ολοκλήρωση του σύγχρονου Σφαγείου στην ευρύτερη περιοχή  της Στενής, θέλω να καταστήσω γνωστά τα κάτωθι:

- Το ατυχές γεγονός που συνέβη στο Σφαγείο του Δήμου Τήνου είναι καταδικαστέο από όλους μας και οι όποιες παραλήψεις ή αστοχίες καταγράφονται  αρνητικά στον φορέα που το λειτουργούσε.

- Η παύση της  λειτουργίας του Σφαγείου του Δήμου Τήνου και του Σφαγείου Στενής του Δήμου  Εξωμβούργου Τήνου αλλά και η επιχειρούμενη εμπλοκή μου στο όλο θέμα, μου δίνει την ευκαιρία  να σας γνωστοποιήσω  την κατασκευαστική εξέλιξη του νέου Σφαγείου για το οποίο και μόνο είμαι υπεύθυνος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης. Έτσι το έργο που έχει δημοπρατήσει η Επιχείρηση  όπως  είναι ήδη γνωστό αλλά μπορεί να διαπιστωθεί και από επιτόπιους ελέγχους,  προχωρεί ικανοποιητικά, το κτιριακό μέρος έχει ολοκληρωθεί, το υδραυλικό δίκτυο επίσης έχει  ολοκληρωθεί,  το αντικεραυνικό σύστημα έχει επίσης ολοκληρωθεί, έχουν τοποθετηθεί όλα τα εναέρια και επιδαπέδια  μηχανήματα και τέλος έχει περιφραχθεί ο ευρύτερος ιδιοκτησιακός χώρος του Σφαγείου. Απομένει  η κατασκευή του κυκλικού τοίχου τον οποίο εισηγήθηκε η Πολεοδομία Τήνου, κατά την χορήγηση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας και ο οποίος τοίχος συμπεριελήφθη και ξεκινά να κατασκευάζεται μετά την έγκριση  του 1ου Ανασυνταγμένου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου, που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ενώ απομένουν ορισμένες διαμορφωτικές εργασίες του χώρου και της πρόσβασης  στον χώρο, ενώ ήδη έχει ζητηθεί και η μελέτη  της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.

- Ο Δήμος Εξωμβούργου Τήνου, αναγνωρίζοντας το όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί  και  προκειμένου να μην μείνει ούτε μια μέρα η Τήνος συνολικά χωρίς  δυνατότητα  σφαγής μέχρι την λειτουργία του νέου σφαγείου, προχωρεί στην επιδιόρθωση - συντήρηση του παλαιού σφαγείου Στενής, ώστε να καταστεί εφικτό από μέρους του κ. Νομάρχη Κυκλάδων, όπως έχει ο ίδιος δεσμευτεί, η επαναχορήγηση  εντολής κρεοσκοπικού ελέγχου για τοπική κατανάλωση και μόνο, όπως άλλωστε  συνέβαινε μέχρι σήμερα  για το παλαιό Σφαγείο Στενής.

Ειλικρινά μας λυπεί το γεγονός ότι ενώ το  Νέο Διαδημοτικό Σφαγείο Τήνου, ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, ύστερα από δυναμικές και συνεχείς προσπάθειες τόσο της διοίκησης της Διαδημοτικής Επιχείρησης, που έχει την όλη ευθύνη όσο και από υπηρεσιακά ή μη στελέχη,  επιχειρείται εντέχνως από κύκλους να παρουσιασθεί ότι και το νέο σφαγείο κωλυσιεργεί ως προς την ολοκλήρωσή του.

Μακάρι και άλλα μεγάλα έργα του νησιού που κυριολεκτικά έχουν κωλύσει ή κωλυσιεργούν ως προς την εκτέλεση τους υπέρμετρα και τα οποία βλέπουμε καθημερινά, να εξελίσσονταν με τους ρυθμούς που ολοκληρώνεται  το Νέο Διαδημοτικό Σφαγείο Τήνου, στην περιοχή «Αξαός Αλιμασούρια» του Τοπικού Διαμερίσματος Στενής του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου και να παραδίδονταν σε χρήση όπως το νέο σφαγείο σύντομα ώστε να μην τα θαυμάζουμε συνεχώς ημιτελή.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να διαβεβαιώσω τόσο τον αγροτικό πληθυσμό του νησιού μας όσο και όλους τους κατοίκους της Τήνου, ότι το Νέο Σφαγείο ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και θα είναι έτοιμο σε  σύντομο  χρονικό διάστημα να λειτουργήσει με τις προδιαγραφές των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών σφαγείων.

Σύντομα θα υπάρξει  νέο Δελτίο Τύπου, σχετικά με το εξ’ ίσου φλέγον θέμα της  κατασκευής και λειτουργίας Ελαιοτριβείου στο νησί μας.

Ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Τήνου

και

Δήμαρχος Δήμου Εξωμβούργου Τήνου

Παναγιώτης Κροντηράς